# Pályázati Felhívása

# MEGHÍVÁSOS eljárás megindítására

- Ajánlatkérő neve és címe

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Gajda Péter Polgármester

Cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Tel: 3474-500

Fax: 282-7241

  - A választott eljárás: MEGHÍVÁSOS pályáztatás

  - A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérünk:

Bp. XIX. ker. József Attila – Hunyadi és a KÖKI épületével szemben lévő garázsok tető felújításai

- Pályázat tárgya és mennyisége: Melléklet szerint:

    - 36. db garázs felett teljes tetőfelújítás

    - lágy fedés bontása

    - új alap és fedő lemez készítése

    - bádogos szerkezetek cseréje

  - Teljesítés határideje: 	Tervezett kezdés:	2019. július 3.

Tervezett befejezés:	2019. szeptember 27.

  - A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:

Kispest kft

Cím: 1192 Budapest Ady Endre út 7.

Tel: 347-7436

  - A dokumentáció kiadásának ideje: 	2019. 06.25. 8:00 – 16:00 óráig

- A pályázat beadási határidő:		2019. 07. 01. 8:00 - 17:00 óráig

- A pályázat benyújtásának címe:

# Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft

# Budapest, Ady Endre út 7.

- Kérjük a kivitelező, nyilatkozzon arról, hogy semmilyen köztartozása nincsen, kérünk 1 pld.

30 napnál nem régebbi érvényes cégkivonatot és aláírási mintát, valamint felelősségbiztosítási

kötvény másolatot.

- A pályázatok elbírálásának szempontjai: (Tárgyalási sorrend megállapítás)

  - Nettó Vállalkozási díj, befejezési határidő tartása

Vállalási összeget kérjük a főösszesítőn munkanemenkénti bontásban megadni, a rendelkezésre bocsátott

árazatlan költségvetés alapján.

- Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő;

- Nem a pályázathoz kiadott mellékletet árazza be, vagy annak sorrendjét megváltoztatja.

- Időn túl nyújt be pályázatot.

# Vállalkozó köteles nyilatkozatot adni az elvégzendő feladatok tudomásulvételéről

- Egyéb információk:

  - A pályázatot gépelve, 2 példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani

A Kispest Kft irodájában a Budapest 1192 Ady Endre út 7. sz

  - A borítékon csak az alábbi jelige szerepelhet:

# „36 db garázs tető teljes felújítása”

# Amennyiben nem kíván pályázni, azt írásban kérjük a 9/b. pontban jelzett címen jelezni.

A pályázatok elbírálása a pályázati határidő lejártát követően legkésőbb 1-1,5 héten belül kerül sor

  - A pályázónak viselnie kell minden, a pályázatának elkészítésével és benyújtásával

kapcsolatban felmerült költséget.

  - Az el nem fogadott pályázatokat a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.

  - A nyertes pályázóval szerződéskötésre az eredményhirdetést követően kerül sor.

  - A nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat kiírója a második helyzettel köt, szerződést vagy

új pályázatot ír ki.

  - A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

  - A számla kifizetése a beadástól számított 30 munkanapon belül történik.

  - Igény szerint, a helyszíni bejárás időpontja: 2019.06.27. 10:00 óra

  - Munkavégzés ideje alatt a beépítésre került anyagok védelméről a kivitelező gondoskodik.

  - Késedelmi kötbér mértéke: minimum napi 50.000,- Ft.

# Budapest, 2019. június 04.

Horváth Gyula

ügyvezető